# Document : Compte rendu comité de pilotage

| Lycée HERMIONE Rochefort |  |  |  |  | Compte Rendu Comité de Pilotage Réunion du 03/11/05 Projet Rénovation de l'infrastructure réseau section STG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Date : | 03/11/05 |  | Heure début : |  | 10H00 | Heure Fin : | 12H30 |
|  | Lieu : | Lycée Hermione |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilote(s) de la réunion : |  | Mme Le Proviseur du Lycée ou Mr X |  |  |  |  |  |
|  | Participants |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Membres habituels du groupe de pilotage - Mme La Proviseure, - Mr Le Proviseur Adjoint, - Mme L'intendante, - Mr Rivoire responsable TICE du lycée - Mme Deschamps coordonnatrice de la section - Mr Cazaubon représentant TICE de la région |  |  |  |  | Invité - Mr Durafour représentant de la société A3I System concepteur du dossier technique |  |  |

Ordre du jour

- Présentation de l'état de l'existant de l'infrastructure informatique

- Problèmes posés par cet existant dans le cadre de la rénovation de la filière STG

- Présentation de l'état futur de l'infrastructure informatique

- Validation du contenu du dossier de consultation d'appel d'offres

Compte-rendu des interventions

Intervention de monsieur Rivoire

Le responsable TICE du lycée présente l'état de l'existant de l'infrastructure du lycée ainsi que les problèmes posés par cette organisation.

Le lycée dispose pour la section STG de 4 salles d'informatiques toutes au 1er étage du bâtiment et en réseau poste à poste.

| Salle | Description configuration |
| --- | --- |
| S119 | 24 postes + une imprimante laser réseau |
| S117 | 8 postes + une imprimante jet d’encre couleur partagée sur un poste |
| S114 | 24 postes + une imprimante laser réseau |
| S123 | 18 postes + une imprimante laser réseau |

Ces 4 salles sont utilisées en priorité par les élèves et les enseignants de la série STG.

Type d'activités menées jusqu’à présent :

- Utilisation d'outils bureautiques et de communication;

- Utilisation de logiciels métiers (comptabilité, PAO, …)

Etat des lieux des différentes salles :

Le parc informatique de la salle S119 a été rénové l'année dernière, elle contient des postes adaptés aux nouveaux besoins de la section STG.

Le reste du parc pose problème : pannes récurrentes et obsolescence du matériel qui ne permet pas l’installation d’applications récentes, et d’équipements récents (pas de port USB).

Au moins 24 postes sont à changer.

Du fait de l'accroissement de l'utilisation des TIC dans les enseignements de la série STG, nous devons pouvoir accueillir dans ces salles un groupe de travaux dirigés qui pourra mener à bien la réalisation de travaux individuels et de sous-groupes.

Ces salles sont en réseaux postes à postes et les travaux des élèves sont stockés sur disque dur puis sur disquettes. Ce mode de stockage implique de forts risques de pertes d'information en cours d'année et surtout à l’approche des examens.

Intervention de madame l’Intendante

Mme l'intendante présente les démarches effectuées auprès de la Région.

Au vu de ces problèmes constatés un dossier de demande d'équipement a été transmis à la Région.

La région vient de répondre favorablement à cette demande, Mr Durafour fait maintenant officiellement parti de ce groupe de pilotage chargé de mener à bien ce processus de gestion d'appel d'offres. A notre demande, une analyse plus précise de la situation d'un point de vue technique a été menée par la société A3I System afin de constituer ce dossier d'appel d'offres.

Mme l'intendante rappelle la définition d'un appel d'offres:

"Un appel d'offres est une procédure qui permet à une organisation comme notre lycée de faire le choix de l'entreprise la plus à même de réaliser un projet. Pour l'attribution de marchés publics en particulier, les soumissions (réponses des entreprises à l'appel d'offres) doivent respecter une procédure stricte de manière à ce que ceux qui opèreront le choix ne puissent être influencés, voire soudoyés par un entrepreneur en particulier."

Il ressort de cette étude la nécessité de mettre en place un serveur pédagogique pour la série STG, ainsi que le remplacement de 24 machines.

Le câblage du réseau existant est satisfaisant et ne sera pas modifié, mais simplement vérifié, seul le remplacement des anciens concentrateurs (hubs) par des commutateurs (switchs) est à prévoir.

Nous avons transmis un exemplaire de ce dossier d'appel d'offres à la cellule TICE de la région dont M. Z est le représentant, nous souhaitons aujourd’hui en valider le contenu avec vous.

Intervention de monsieur Rivoire

Le responsable TICE demande à ce que soient décidées dans cette réunion la répartition et l'utilisation des 24 machines avant de valider le contenu de l'appel d'offres.

Rappel du problème posé : dans l'ensemble des salles de la série STG, il y a 24 machines à changer du fait de leur obsolescence.

Deux solutions sont possibles:

- Remplacement des machines obsolètes par des machines neuves dans les différentes salles,

- Réorganisation des machines dans les salles suivant les besoins

Selon lui, la salle 119 a permis de mettre en place une politique de gestion globale des salles en fonction des besoins. Il propose donc que les 24 nouveaux postes équipent la salle 114 qui sera prioritairement utilisée par les élèves de la classe de terminale GSI.

Les autres machines seront redéployées dans la salle 117 et la salle 123.

Passage au vote de cette décision :

Résultat: décision acceptée à l'unanimité.

Le responsable TIC présente alors le schéma de l'infrastructure informatique future de la série STG.

Intervention de monsieur Durafour

L’expert technique du dossier d'appel d'offres se présente : il est le représentant de la société de service chargée par le groupe de pilotage de préparer le cahier des charges technique des différents lots de l'appel d'offres concernant ce projet.

Il présente le cahier des charges technique et des 3 lots le constituant.

Il demande la validation du dossier.

Passage au vote de cette décision :

Résultat : décision acceptée à l'unanimité et validée par M. Z représentant de la Région financeur du projet. C'est lui qui aura la responsabilité de l'arbitrage final entre les offres lors de la réunion d'ouverture des plis.

Présentation du calendrier du projet

- Dépôt de l'appel d'offres : 12/12/2005 (dépôt fait par voie de presse, le secrétariat du proviseur se chargera d'informer les organismes de publication)

- Date limite de dépôt des soumissions (réponse à l'appel d'offres) pour les entreprises : 10/03/06 (semaine 10)

- Réunion d'ouverture des plis : 17/03/06 (semaine 11)

- Publication des résultats : courant de la semaine suivante (semaine 12)

- Début possible de mise en œuvre du projet : (semaine 13)

- Fin prévue du projet : Fin Mai 2006 (semaine 22).

Intervention de madame la Proviseure

Mme La Proviseure remercie les participants à cette réunion, et clôture la séance.